|  |
| --- |
| Авто угловой штамп |
| [Авто\_рег.номер] |

|  |
| --- |
|  |

Прокуратура Саратовской области

Старшему помощнику прокурора области по связям со СМИ и общественностью

старшему советнику юстиции

Чайковской Ю.Ю.

**ИНФОРМАЦИЯ**

для размещения на сайт

прокуратуры области

**Прокуратура Самойловского района объявила предостережение из-за риска срыва строительства водозабора** **в рамках реализации национального проекта «Жилье городская среда».**

 Прокуратурой Самойловского района Саратовской области уделяется особое внимание строительству социально значимых объектов на территории района, в том числе строительство подземного водозабора в р.п. Самойловка.

Заказчиком строительства является администрация Самойловского муниципального района Саратовской области, подрядчиком – ООО «Алгоритм», между которыми в марте 2024 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству подземного водозабора по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье городская среда», инициированному Президентом России В.В. Путиным, ввод объекта в эксплуатацию планируется до 01.12.2024.

Вместе с тем в настоящее время существует риск срыва сроков сдачи объекта, так как техническая готовность объекта значительно отстает от установленного графика выполнения работ.

В связи с чем прокуратурой района генеральному директору ООО «Алгоритм» объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при строительстве подземного водозабора, а также указано на необходимость принять меры по своевременному исполнению договорных обязательств и недопущению нарушения сроков выполнения работ.

Контроль за ходом строительства подземного водозабора продолжен.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. прокурора районаюрист 1 класса |  |  В.А. Макаревич  |
|  [Авто\_Штамп\_ЭП] |

И.А. Голиков, 2-18-33